ZÁPIS č. 7

Z RIADNEHO ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY TASR

30. júna a 1. júla 2010

Prítomní členovia správnej rady:  Eliška Holásková, Boris Chovanec, Vladimír Masár, Peter Alakša,  Ján Sand

Hostia: PhDr. Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ TASR

Miesto konania: Bratislava, Pribinova ul. 25, TASR

Rokovanie v zmysle čl. 3, 5 ods. 1 a čl. 6 Rokovacieho poriadku Správnej rady zvolala a viedla predsedníčka SR TASR E. Holásková. Konštatovala, že rada je uznášaniaschopná a navrhla program zasadnutia.

- Časový harmonogram realizácie projektu Nový redakčný systém a riešenie prechodného obdobia do konca roku 2010

- Systémy pre tvorbu, editáciu, vyhľadávanie a distribúciu agentúrneho spravodajstva

- Rôzne

UZNESENIE č. 25/2010

Členovia rady schválili program zasadnutia:

Za: 5                        Proti: 0                    Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

V zmysle uznesenia číslo 23/2010 Správnej rady vyzvala E. Holásková generálneho riaditeľa TASR J. Rezníka, aby predložil časový harmonogram realizácie projektu.

- Časový harmonogram realizácie projektu Nový redakčný systém a riešenie prechodného obdobia do konca roku 2010

Podľa J. Rezníka treba na úvod konštatovať, že od posledného zasadnutia Správnej rady TASR Úsek informatiky inštaloval k jestvujúcemu redakčnému systému dva podporné moduly, ktoré výrazným spôsobom zvýšili jeho súčasnú funkčnosť a profylaktiku. Je to však riešenie aktuálne a dočasné, rieši momentálnu bezporuchovú prevádzku pri vydávaní správ, no nerieši spôsob zhromažďovania, spracovávania a distribúcie finálneho produktu tlačovej agentúry pre roky 2012 a vyššie.

Časový harmonogram realizácie projektu je nasledovný:

Úvodné rokovanie s novým ministrom/ministerkou kultúry  a jeho informovanie o legislatívnom, štrukturálnom , organizačnom a realizačnom ukotvení TASR  v nadväznosti na zahraničné (EANA) a aj domáce (existencia štandardného modelu duálneho systému vysielania, existencia Správnej rady TASR, existencia  TASR ako štandardnej verejnoprávnej inštitúcie)  -   september 2010

Až v nadväznosti  na výsledky tohto rokovania bude možné rozhodnúť o tom, akým spôsobom sa TASR vysporiada so zamýšľaným projektom Nového redakčného systému.

Optimistický variant z hľadiska časovej realizácie:

Vypísanie medzinárodnej verejnej súťaže na obstaranie nového redakčného systému                    november  2010  - lehota na predkladanie ponúk 90 dní

Ustanovenie hodnotiacej komisie  a vyhodnotenie predkladaných ponúk    -   január 2011                         lehota  30 dní

Podpísanie zmluvy s dodávateľom  február  2011  - lehota 14 dní

Implementácia nového redakčného systému -  február až apríl 2011

Testovacia prevádzka nového redakčného systému  - máj až september 2011

Tieto časové horizonty, ktoré v sebe obsahujú všetky zákonom stanovené limity, sú však relevantné a plne validné až po tom, keď bude jasné a zreteľné, ako sa ohlasované zmeny v mediálnej legislatíve premietnu do reálnej praxe.

E. Holásková sa poďakovala generálnemu riaditeľovi za predložený projekt a otvorila diskusiu.

P. Alakša – zaujímal sa o to, či je lehota 14 dní na podpis zmluvy s dodávateľom dostačujúca.

J. Rezník – podľa generálneho riaditeľa je lehota dostatočne dlhá, pretože súčasťou ponuky by bol aj návrh zmluvy.

Do diskusie sa zapojili všetci členovia Správnej rady.

Po ukončení diskusie dala E. Holásková hlasovať o uznesení.

UZNESENIE č. 26/2010

Členovia Správnej rady vzali na vedomie materiál Časový harmonogram realizácie projektu Nový redakčný systém a riešenie prechodného obdobia do konca roku 2010.

Za: 5                        Proti: 0                    Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

- Systémy pre tvorbu, editáciu, vyhľadávanie a distribúciu agentúrneho spravodajstva

E. Holásková vyzvala J. Rezníka, aby materiál odprezentoval.

Ako na úvod uviedol J. Rezník, redakčné systémy pre agentúrne spravodajstvo nie sú „konfekčné technológie“.  Na rozdiel od riešení pre iné médiá (TV, rádiá, printy, weby) ide o špecifický produkt s relatívne malým odberateľským portfóliom. Spravidla ide o unikátne softwérové riešenia pre potreby jednotlivých agentúr. Je skôr neobvyklé ako bežné, aby si jednotlivé agentúry adaptovali systém, používaný v inej agentúre, i keď, samozrejme, i takéto prípady sú na trhu dostupné. V takej situácii však spravidla ide o pomerne masívne prispôsobovanie sa a úpravu prevzatého systému.

V súvislosti s úvahou o novom  redakčnom systému pre spracovávanie, ďalšiu editáciu, šírenie a úschovu redakčných materiálov je potrebné reflektovať okrem ceny nasledujúce priority :

- Technologické riešenia a multimedialita systému.

- Jazykové mutácie.

- Adaptabilita a kontinuita (ak je možná).

- Praktické overenie systému.

TASR dlhodobo sleduje vývoj v danom segmente a pozorne vyhodnocuje jednotlivé systémy v rámci prezentácií Európskej asociácie tlačových agentúr (EANA).

J. Rezník postupne detailne predstavil viacero redakčných systémov, konkrétne:

- MRS systém ČTK

- systém AUTONOMY

- systém NAXOS

- systém MESH

- systém NEWS WAWE

Predbežný sumár :

TASR naďalej pracuje s informáciami o systémoch ďalších agentúr. V štádiu vyhodnocovania je systém rakúskej agentúry APA, kde TASR bola pred časom na predvádzacej návšteve.

Niektoré okolité agentúrne systémy  nemajú kompletne spracované multimediálne riešenia (napríklad  videosekcia v systéme MTI).

Z pohľadu poznania, skúsenosti, jazykovej adaptability s procesného riadenia sa javí ako najproduktívnejší pre TASR český MRS systém.  O jeho kvalitách hovorí aj skutočnosť, že na podklade tohto systému rozvíja svoje moduly napríklad aj nemecká agentúra DPA.

E. Holásková sa poďakovala generálnemu riaditeľovi za predložený materiál a otvorila diskusiu.

V diskusii sa postupne všetci členovia Správnej rady zaujímali o prednosti jednotlivých systémov, ich kompatibilitu so súčasným vyhľadávacím systémom TASR, ako aj časovú náročnosť implementácie nového systému.

Po ukončení diskusie E. Holásková vyzvala V. Masára, aby predložil návrh uznesenia.

UZNESENIE č. 27/2010

Správna rada TASR berie na vedomie materiál Systémy pre tvorbu, editáciu, vyhľadávanie a distribúciu agentúrneho spravodajstva a zaväzuje generálneho riaditeľa navrhnúť kritériá na SWOT analýzu, následne vypracovať SWOT analýzu a predložiť ju na najbližšie zasadnutie SR TASR.

Za: 5                        Proti: 0                    Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

- Rôzne

Správna rada sa dohodla na ďalšom termíne rokovania – 26. augusta 2010 o 14.00 h.

E. Holásková následne ukončila rokovanie Správnej rady TASR.

Bratislava 1.7. 2010

Zapísala: E. Holásková

Eliška Holásková v. r.

predsedníčka správnej rady TASR